МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Ректор УО «ПГУ» Д.Н. Лазовский « » 2012 г. Регистрационный № УД_____/р |
| --- | --- |

Технология строительного производства

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА для специальности

1-69 01 01 «Архитектура»

Факультет инженерно-строительного

Кафедра             строительного производства

| Курс –3 |  |
| --- | --- |
| Семестр – 5 |  |
| Лекции – 16 часов |  |
| Практические занятия – 14 часов | Зачет – 5 семестр |
| Всего аудиторных часов по дисциплине – 30 | Курсовая работа – 5 семестр |
| Всего часов по дисциплине – 62 | Форма получения высшего образования - очная |

Составила О.В.Лазаренко, к.т.н., доцент

2012

Рабочая программа составлена на основе учебной программы курса «технология строительного производства» для специальностей 1-69 01 01 «Архитектура», утвержденной ректором университета, регистрационный номер

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры строительного производства

03.09.2012 г., протокол № 1

Зав.кафедрой строительного производства

_________________ В.В.Бозылев

Одобрена  и рекомендована к утверждению Методической комиссией инженерно-строительного факультета

18.09.2012 г., протокол № 1

Председатель

_________________ Р.М.Платонова

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом УО «Полоцкий государственный университет»

20.09.2012 г., протокол № 1

Председатель

________________ В.В.Булах

- Пояснительная записка

Дисциплина «Технология строительного производства» содержит совокупность сведений о методах производства строительно-монтажных работ, основанных на применении передовой технологии, комплексной механизации и автоматизации строительных процессов.

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих архитекторов системы научных и прикладных знаний о технологических возможностях возведения и реконструкции зданий и сооружений.

Задачами изучения дисциплины являются:

- получение знаний об основных методах и способах выполнения отдельных строительных процессов и работ;

- ознакомление с организацией труда строительных рабочих;

- изучение требований нормативно-правовых актов;

- ознакомление с достижениями науки и производства в области строительства.

Требования к освоению дисциплины. В результате изучения дисциплины студенты должны:

- иметь представление:

- о целостности проекта учитывающего не только архитектурную выразительность, конструктивную и экономическую обоснованность, но и требования технического и технологического характера;

- об основных понятиях и определениях в области технологии строительного производства.

- знать:

- технологические принципы выполнения строительных процессов при возведении объектов различного назначения;

- машины, механизмы, оборудование для комплексной механизации строительных процессов и их назначение;

- требования нормативно-технических правовых актов к качеству строительно-монтажных работ.

- уметь:

- использовать полученные знания для установления связей между архитектурой, техникой и  технологическими возможностями возведения зданий и сооружений;

- осуществлять авторский надзор в процессе строительства объекта.

Междисциплинарные связи. Дисциплина базируется на знании цикла общеобразовательных и общенаучных дисциплин: начертательной геометрии, архитектурном материаловедении, инженерных изысканиях в строительстве, является базовой для изучения последующих дисциплин: «Инженерное благоустройство территории и транспорт», «Организация проектирования и строительства».

Общее количество часов. На изучение дисциплины отводится 62 часа, из них аудиторных 30 часов, в том числе: 16 часов лекций, 14 часов практических занятий.

2. Содержание учебного материала

Раздел 1. Основные положения индустриальной технологии строительного производства.

- Структура строительного производства. - Основные положения - Нормативные документы в строительстве. - Профессии рабочих, формы оплаты, организация труда. - Машины и механизмы для транспортирования грузов, вертикального перемещения. - Охрана труда и противопожарная безопасность.

# Раздел 2. Работы нулевого цикла.

# 2.1. Виды земляных сооружений. 2.2. Подготовительные, вспомогательные и основные работы. 2.3. Производство работ по устройству земляных сооружений и площадок, комплексная механизация. 2.4. Монтаж сборных фундаментов. 2.5. Устройство монолитных фундаментов. 2.6. Способы погружения свай. 2.8. Устройство набивных и буронабивных свай. 2.9.Охрана труда при проведении работ нулевого цикла.

# Раздел 3. Бетонные и железобетонные работы.

# 3.1 Основные процессы и операции при выполнении бетонных и железобетонных работ. 3.2 Опалубочные работы, арматурные. 3.3. Приготовление, транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. 3.4. Контроль качества бетонных работ. # 3.5. Охрана труда при возведении монолитных зданий и сооружений.

# Раздел 4. Каменные работы.

# 4.1. Виды каменных кладок. 4.2. Инвентарь и инструменты для каменных работ. # 4.3. Организация труда, рабочие операции.

Раздел 5. Монтаж строительных конструкций.

5.1.Технологические особенности монтажа. 5.2 Основы проектирования производства монтажных работ. 5.3.Технология основных и вспомогательных процессов. 5.4. Монтаж промышленных зданий с железобетонным и металлическим каркасом. 5.5. Монтаж жилых и гражданских зданий. 5.6. Монтаж деревянных конструкций, пневмоконструкций. 5.7. Охрана труда при монтаже конструкций.

# Раздел 6. Кровельные работы.

# 6.1. Виды кровель. 6.2. Устройство кровель из рулонных, мастичных листовых материалов, черепицы. 6.3. Контроль качества кровельных работ, обеспечение безопасности труда.

# Раздел 7. Лепные и стекольные работы.

# 7.1. Изготовление моделей и формовка изделий. 7.2. Установка готовых скульптурных деталей. 7.3. Возведение скульптурных сооружений из монолитного бетона. 7.4. Остекление переплетов. # 7.5. Устройство светопроницаемых перегородок и ограждений.

# Раздел 8. Облицовочные работы.

# 8.1. Виды облицовок. 8.2. Подготовка материалов и поверхности. 8.3. Внутренняя облицовка, наружная облицовка. 8.4. Контроль качества работ. # 8.5. Обеспечение безопасности труда.

# Раздел 9. Малярные и обойные работы.

# 9.1. назначение и виды красок. 9.2. Подготовка поверхности под окраску. 9.3. Окрашивание внутренних и наружных поверхностей. 9.4. Обойные работы. 9.5. Контроль качества обойных и малярных работ. # 9.6. Обеспечение безопасности труда.

# Раздел 10. Штукатурные работы.

# 10.1. Подготовка поверхностей под штукатурку, средства подмащивания. 10.2. Производство обычной, декоративной, специальной штукатурки, оштукатуривание архитектурных деталей. 10.3. Обеспечение безопасности труда.

# Раздел 11. Устройство полов.

# 11.1. Виды полов. 11.2. Устройство полов из штучных материалов и штучных рулонных материалов. 11.3. Монолитные покрытия полов. 11.4. Обеспечение безопасности труда.

# Раздел 12. Производство строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений.

# 12.1. методы демонтажа и монтажа в стесненных условиях. 12.2. Работы по усилению строительных конструкций. 12.3. Обеспечение безопасности труда при выполнении работ по реконструкции.

В 5 семестре выполняется курсовая работа «Возведение надземной части здания»,  целью которой приобретение студентами навыков технологического проектирования, умения работать с нормативными актами. Количество часов на выполнение курсовой работы – 32.

Курсовая работа выполняется в составе пояснительной записки объемом 30-50 страниц  и графической части в объеме 1 лист формата А1 или 3-4 листов формата А3.

В пояснительной записке к курсовой работе приводятся:

- Область применения

- Характеристики применяемых материалов и изделий

- Технология     и     организация     процессов     возведения надземной части здания

3. 1.  Спецификация материалов, конструкций, ведомость физических объемов

  - Ведомость объемов строительно-монтажных работ

  - Выбор комплектов машин и механизмов для производства работ

    - Выбор монтажных кранов по техническим параметрам

    - Выбор  рациональных  транспортных средств  для  доставки
материалов и сборных элементов на стройплощадку

  - Указания по технологии производства работ

- Контроль  качества и приемка  работ

- Калькуляция затрат труда

- Календарный график выполнения работ

- Материально-технические ресурсы:

  - Ведомость потребности в материалах и изделиях

  - Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

- Техника безопасности и охрана труда

- Технико-экономические  показатели

Литература

В графической части работы должны быть представлены следующие материалы:

- КАМЕННАЯ КЛАДКА СТЕН

  - Схема организации строительного процесса на плане (пути движения крана, транспортных средств, стоянки, средства подмащивания).

  - Схема производства работ по каменной кладке (разбивка на захватки, делянки, перемещение звеньев каменщиков, перестановка подмостей).

  - Схема производства работ по каменной кладке в разрезе (разбивка на ярусы, установка подмостей по высоте, конструктивное решение стены, последовательность укладки каменных материалов).

  - Организация рабочего места каменщиков.

  - Технико-экономические показатели (ТЭП) технологической карты.

- ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

  - Схемы опалубочных, арматурных и бетонных работ на плане и на разрезе (размещение машин, механизмов, указания опасных зон, направление перемещения транспорта).

  - Схема опалубочных арматурных и бетонных работ (организация рабочих мест для отдельных процессов: армирование, подача и  уплотнение  бетонной смеси, опалубочные чертежи).

  - Дополнительные схемы, поясняющие ход технологических процессов.

  - Технико-экономические показатели (ТЭП) технологической карты.

Основная  литература:

- Технология строительных процессов: Учебник. В 2-х ч. / В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев.— М.: Высшая школа, 2003.

- Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для вузов / В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О. М. Терентьев. - М.: Высшая школа, 2001.

- Атаев С.С., Данилов Н.Н., Прыкин Б.В. и др. Технология строительного производства; Учебник  – М.: Стройиздат, 1984.

- Литвинов О.О., Беляков Ю.И., Батура Г.М. и др. Технология строительного производства: Учебник для вузов /Литвинов О.О. и Беляков  Ю.И. – Киев: Вища школа, 1985.

Дополнительная литература:

- Атаев С.С. Индустриальная технология строительства из монолитного бетона. – М.: Стройиздат, 1989.

- Строительное производство: Технологич. работ / Справочник строителя. В 2-х кн./ Онуфриев И.А., Аблазов Л.П., Анзититов В.А. и др. – М.: Стройиздат, 1989.

- Технология строительного производства: Учебник для вузов по специальности «Архитектура»/ С.С.Атаев. – Мн.: Выш.шк., 1985.

- Бозылев В.В. Технология строительного производства: Учеб.-метод. комплекс для студ. спец. 1-70 02 01. Часть 1. – Новополоцк: ПГУ, 2006.

Нормативная литература:

Действующие на территории Республики Беларусь нормативно-технические правовые акты, размещенные в каталоге «Строительные материалы и строительство» и компьютерной программе «Стройдокумент».

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой разработавшей уч.прог-рамму (с указанием даты и № протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проектирования строительства | Строительное производство |  |  |
| Инженерное благоустройство территории и транспорт | Строительное производство |  |  |

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Материальное обеспечение занятия (наглядные, методические пособия и др.) | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические (семинарские) занятия | лабораторные занятия | управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Технология строительного производства (30 ч.) | 16 | 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные положения индустриальной технологии строительного производства. (6 ч.) | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - Структура строительного производства. - Основные положения - Нормативные документы в строительстве. - Профессии рабочих, формы оплаты, организация труда. - Машины и механизмы для транспортирования грузов, вертикального перемещения. Охрана труда и противопожарная безопасность. | 2 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 1 | [1, 3] |  |
| 1; 1.1; 1.2; 1 | Технологическая документация. Состав, порядок разработки технологической карты. 1. Состав, порядок разработки технологической карты. 2. Определение физических объемов работ, составление спецификации при разработке технологической карты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ. |  | 2 |  |  | Методические указания | Нормативно-технические правовые акты (НТПА) | Защита отчета по практ. занятию. Раздел курсовой работы. |
| 1; 1.5; 2 | - Монтажные краны. - Выбор кранов по техническим параметрам. - Определение параметров башенного крана. - Определение параметров самоходного крана. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. Раздел курсовой работы. |
| 2 | Работы нулевого цикла. (4 ч.) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | # 2.1. Виды земляных сооружений. 2.2. Подготовительные, вспомогательные и основные работы. 2.3. Производство работ по устройству земляных сооружений и площадок, комплексная механизация. 2.4. Монтаж сборных фундаментов. 2.5. Сборные фундаменты. 2.6. Способы погружения свай. 2.8. Устройство набивных и буронабивных свай. 2.9.Охрана труда при проведении работ нулевого цикла. | 2 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 2 | [1, 3, 8] | Блиц-опрос по разделу № 1 |
| 2; 2.1; 2.3; 3 | # Определение объемов земляных работ с выполнением схем разработки котлованов и траншей. - Определение объемов работ при разработке котлованов и траншей. - Выбор одноковшовых экскаваторов для выполнения выемок. - Выбор схем проходок экскаватора. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. |
| 3 | # Бетонные и железобетонные работы. (4 ч.) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | # 3.1 Основные процессы и операции при выполнении бетонных и железобетонных работ. 3.2 Опалубочные работы, арматурные. 3.3. Приготовление, транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. 3.4. Контроль качества бетонных работ. # 3.5. Охрана труда при возведении монолитных зданий и сооружений. | 2 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 3 | [1, 4, 5] | Блиц-опрос по разделу № 2 |
| 3; 3.1; 3.3; 4 | # Разработка технологических решений на производство работ по возведению элементов зданий из монолитного бетона. - Выбор опалубки для устройства монолитных элементов. - Подбор арматурных каркасов - Способы подачи и уплотнения бетонной смеси. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. Раздел курсовой работы. |
| 4 | # Каменные работы. (3 ч.) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | # 4.1. Виды каменных кладок. 4.2. Инвентарь и инструменты для каменных работ. 4.3. Организация труда, рабочие операции. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 4 | [1, 2, 3] | Блиц-опрос по разделу № 3 |
| 4; 4.2; 4.3; 5 | Технологические расчеты при разработке технологической карты на возведение стен из каменных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Определение затрат труда при выполнении каменных работ. 2.Определение состава звеньев. 3. Расчет размера делянок. 4. Подбор средств подмащивания. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. Раздел курсовой работы. |
| 5 | Монтаж строительных конструкций. (4 ч.) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Технологические особенности монтажа. 5.2 Основы проектирования производства монтажных работ. 5.3.Технология основных и вспомогательных процессов. 5.4. Монтаж промышленных зданий с железобетонным и металлическим каркасом. 5.5. Монтаж жилых и гражданских зданий. 5.6. Монтаж деревянных конструкций, пневмоконструкций. 5.7. Охрана труда при монтаже конструкций. | 2 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 5 | [1, 3, 4] | Блиц-опрос по разделу № 4 |
| 5; 5.1; 5.4; 6 | Разработка технологических решений возведения зданий с железобетонным каркасом. - Методы монтажа зданий. - Монтаж одноэтажных зданий. - Монтаж многоэтажных зданий. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. |
| 6 | # Кровельные работы. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 6.1. Виды кровель. 6.2. Устройство кровель из рулонных, мастичных листовых материалов, черепицы. 6.3. Контроль качества кровельных работ, обеспечение безопасности труда. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 6 | [1, 2, 3] |  |
| 7 | # Лепные и стекольные работы. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 7.1. Изготовление моделей и формовка изделий. 7.2. Установка готовых скульптурных деталей. 7.3. Возведение скульптурных сооружений из монолитного бетона. 7.4. Подготовка материалов и остекления. 7.5. Остекление переплетов. 7.6. Устройство светопроницаемых перегородок и ограждений. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 7 | [1, 7] | Блиц-опрос по разделу № 5 |
| 8 | # Облицовочные работы. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 8.1. Виды облицовок. 8.2. Подготовка материалов и поверхности. 8.3. Внутренняя облицовка, наружная облицовка. 8.4. Контроль качества работ. 8.5. Обеспечение безопасности труда. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 8 | [3,7 ] |  |
| 9 | # Малярные и обойные работы. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 9.1. назначение и виды красок. 9.2. Подготовка поверхности под окраску. 9.3. Окрашивание внутренних и наружных поверхностей. 9.4. Обойные работы. 9.5. Контроль качества обойных и малярных работ. 9.6. Обеспечение безопасности труда. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 9 | [3.7] | Блиц-опрос по разделам № 6, 7 |
| 10 | # Штукатурные работы. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 10.1. Подготовка поверхностей под штукатурку, средства подмащивания. 10.2. Производство обычной, декоративной, специальной штукатурки, оштукатуривание архитектурных деталей. 10.3. Обеспечение безопасности труда. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 10 | [1, 3, 7] |  |
| 11 | # Устройство полов. (3 ч.) | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | # 11.1 Виды полов. 11.2Устройство полов из штучных материалов и штучных рулонных материалов. 11.3Монолитные покрытия полов. 11.4 Обеспечение безопасности труда. | 1 |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 11 | [1, 3, 7] | Блиц-опрос по разделам № 8, 9 |
| 11; 11.2; 11.3; 7 | # Разработка технологических решений на выполнение работ по устройству полов. - Устройство полов из керамической плитки. - Устройство цементно-песчаных и мозаичных покрытий. |  | 2 |  |  | Методические указания | НТПА | Защита отчета по практ. занятию. |
| 12 | # Производство строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений. (1 ч.) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | # 12.1. методы демонтажа и монтажа в стесненных условиях. 12.2. Работы по усилению строительных конструкций. 12.3. Обеспечение безопасности труда при выполнении работ по реконструкции. |  |  |  |  | Презентационный пакетPower Point № 12 | [1, 7] | Блиц-опрос по разделам № 10, 11 |

4.Информационно-методическая часть

Перечень практических занятий

- Технологическая документация. Состав, порядок разработки технологической карты. Состав, порядок разработки технологической карты. Определение физических объемов работ, составление спецификации при разработке технологической карты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ.

- Монтажные краны. Выбор кранов по техническим параметрам. Определение параметров башенного крана. Определение параметров самоходного крана.

- Определение объемов земляных работ с выполнением схем разработки котлованов и траншей. Определение объемов работ при разработке котлованов и траншей. Выбор одноковшовых экскаваторов для выполнения выемок. Выбор схем проходок экскаватора.

# Разработка технологических решений на производство работ по возведению элементов зданий из монолитного бетона.

Выбор опалубки для устройства монолитных элементов.

Подбор арматурных каркасов

Способы подачи и уплотнения бетонной смеси.

- Определение затрат труда при выполнении каменных работ.

Определение состава звеньев.

Расчет размера делянок.

Подбор средств подмащивания.

- Разработка технологических решений возведения зданий с железобетонным каркасом.

Методы монтажа зданий.

Монтаж одноэтажных зданий.

Монтаж многоэтажных зданий.

# Разработка технологических решений на выполнение работ по устройству полов.

Устройство полов из керамической плитки.

Устройство цементно-песчаных и мозаичных покрытий.