## Slide 1: Бизнес-план инвестиционного проекта
Сущность и назначение бизнес-плана
Нормативно-правовое обеспечение бизнес-планирования в РБ
Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта

## Slide 2: Бизнес-план - это
документ, в котором излагается сущность бизнеса (проекта) и отражаются возможности для его начала, продолжения или расширения в конкретной ситуации.
документ, предусматривающий:
- изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности бизнеса (проекта);
- определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости бизнеса (проекта);
- предвидение рисков предпринимательской деятельности;
- развитие перспективного (стратегического) взгляда на бизнес (проект) и его внешнюю и внутреннюю среду путем получения ценного опыта планирования.

## Slide 3: Бизнес-план позволяет
  Определить жизнеспособность будущего бизнеса (проекта)
  в условиях конкуренции.
  Установить систему целей, задач и индикаторов деятельности
  предприятия (проекта), в соответствии с которыми
  предприниматель намерен вести бизнес.
  Обосновать целесообразность привлечения в предприятие
  капита­ла других собственников либо кредиторов.

## Slide 4: Функции бизнес-плана
Разработка стратегии
1
Планирование
2
Инструмент обоснования эффективности инвестиций
3
Инструмент реализации стратегии
4

## Slide 5: Классификация бизнес-планов
для планирования деятельности организации
для выработки
стратегии развития
для потенциальных
инвесторов
для руководителей
организации.
- краткосрочные;
- среднесрочные;
- долгосрочные.
Организации (бизнеса)
Инвестиционного
проекта
По цели разработки
По назначению
По времени реализации
По уровню разработки
для получения внешнего
финансирования

## Slide 6: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
Общие требования к бизнес-планированию и прогнозированию установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873
"О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций“(в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2014 № 507)

## Slide 7: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
Выделяется три уровня бизнес-планирования и прогнозирования
- перспективное планирование и прогнозирование (на срок более 1 года);
- текущее бизнес-планирование (бизнес-план развития организации на 1 год);
- бизнес-планирование инвестиционного проекта.

## Slide 8: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
В настоящее время в Республике Беларусь перспективное бизнес-планирование и прогнозирование регламентируется Рекомендациями по разработке прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет (утв. постановлением Министерства экономики РБ от 30.10.2006 № 186 в ред. Постановления Министерства экономики от 18.07.2014 № 54).

## Slide 9: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ:
"Резюме";
"Оценка текущего состояния организации";
"Определение факторов и условий эффективного развития организации";
"Обоснование целей и задач, определение важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста";
"Определение мер обеспечения достижения целевых параметров развития";
"Инвестиционный и инновационный план";
"Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности".

## Slide 10: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
В настоящее время в Республике Беларусь годовое бизнес-планирование коммерческих организаций планирование регламентируется Рекомендациями по разработке бизнес-планов развития коммерческих организаций на год. (утв. постановлением Министерства экономики РБ от 30.10.2006 № 186 в ред. Постановления Министерства экономики от 18.07.2014 № 54).

## Slide 11: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
Бизнес-план развития включает:
- оценку текущего состояния коммерческой организации с определением закономерностей и тенденций ее развития во взаимосвязи с тенденциями и приоритетами развития отрасли народного хозяйства;
- обоснование целей и задач, важнейших направлений экономического развития коммерческой организации на очередной год;
- определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития коммерческой организации;
- установление конкретных параметров и приоритетных направлений развития коммерческой организации на очередной год;
- определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития коммерческой организации.

## Slide 12: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС-ПЛАНА РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
"Резюме";
"Характеристика организации и стратегия ее развития";
"Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга";
"Производственный план";
"Организационный план";
"Инвестиционный и инновационный план";
"Энергосбережение";
"Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности";
"Показатели эффективности деятельности организации".

## Slide 13: 2. Нормативное правовое обеспечение бизнес-планирования
В настоящее время в Республике Беларусь бизнес-планирование инвестиционных проектов регламентируется Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 г. № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» (в ред. постановления Министерства экономики от 22.08.2016 № 53) – далее Постановлением

## Slide 14: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Бизнес-план инвестиционного проекта (далее – бизнес-план) разрабатывается в случаях обоснования:
- возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал, долгосрочных кредитов, займов;
- целесообразности оказания организации, реализующей инвестиционный проект, мер государственной поддержки.
В иных случаях разработка бизнес-плана осуществляется по решению руководителя организации, реализующей инвестиционный проект, либо органа управления, в ведении которого находится (в состав которого входит) организация.

## Slide 15: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
В состав бизнес-плана проекта входят:
- титульный лист,
- содержание,
- описательная часть бизнес-плана, - приложения (обязательные таблицы по форме, заданной Постановлением),
- справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные.

## Slide 16: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
На титульном листе указываются:
- название инвестиционного проекта,
- полное наименование организации–инициатора проекта (инвестора),
- полное наименование организации–разработчика бизнес-плана (если привлекалась),
- утверждающие подписи руководителей организации – инициатора проекта (инвестора) и организации-разработчика бизнес-плана, заверенные печатью,
- согласующая подпись руководителя (его заместителя) органа управления, в ведении которого находится (в состав которого входит) организация – инициатор проекта, заверенная печатью, дата утверждения (согласования) бизнес-плана (при наличии согласования),
- требования конфиденциальности документа.

## Slide 17: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
ПРИМЕР КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАПИСИ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ:
«Данный бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью ОАО «Х». Бизнес-план и сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы какому-либо лицу без специального разрешения ОАО «Х».

## Slide 18: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Описательная часть бизнес-плана должна состоять из следующих основных разделов:
«Резюме»;
«Характеристика организации и стратегия ее развития»;
«Описание продукции»;
«Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;
«Производственный план»;
«Организационный план»;
«Инвестиционный план, источники финансирования»;
«Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;
«Показатели эффективности проекта»;
«Юридический план».

## Slide 19: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Ориентировочный объем описательной части бизнес-плана должен составлять не менее 20 страниц при проведении расчетов в соответствии с упрощенными требованиями и не менее 40 страниц – при проведении расчетов в полном объеме.

## Slide 20: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Составление бизнес-плана в полном объеме требуется для
- проектов, предусматривающих оказание мер государственной поддержки, стоимостью свыше 1 млн. долларов США;
- проектов, подлежащих в соответствии с законодательством государственной комплексной экспертизе;

## Slide 21: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ:
- минимальный объем описательной части – 40 страниц;
- обязательные расчетные таблицы оформляются в соответствии приложением 4 к Постановлению;
- отдельным приложением оформляется Паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной приложением 1 к Постановлению

## Slide 22: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
УПРОЩЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА:
- минимальный объем описательной части – 20 страниц;
- обязательные расчетные таблицы оформляются в соответствии с приложением 5 к Постановлению;
- отдельным приложением оформляется Инвестиционное предложение по форме, установленной приложением 1 к Постановлению

## Slide 23: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
В справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные по бизнес-плану, включаются:
- годовая бухгалтерская отчетность организации - инициатора проекта (инвестора) за 2 года, предшествующих планируемому (для инвесторов (инициаторов проекта), созданных менее чем за 2 года, предшествующих планируемому, - за период деятельности), а также бухгалтерская отчетность за текущий период (на первую дату месяца, предшествующего месяцу представления бизнес-плана);
- копии документов, подтверждающих достоверность инвестиционных затрат по приобретаемому оборудованию, в том числе договоров;
- материалы, подтверждающие расчетную или сметную стоимость строительства, включая при наличии заключения государственной экспертизы обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации);
- копии кредитного договора или его проекта, иных документов, подтверждающих намерения предоставления кредитов банком для реализации проекта;
- копии учредительных документов инвестора (инициатора проекта).

## Slide 24: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования Постановления при выполнении финансово-экономических расчетов бизнес-плана:
- использовать методы имитационного моделирования и дисконтирования, позволяющие оценивать влияние изменения исходных параметров проекта на его эффективность и реализуемость;
- приводить аргументированные обоснования по всем исходным данным, используемым в финансово-экономических расчетах бизнес-плана (в том числе по объемам производства и реализации продукции, прогнозируемым ценам на продукцию и материальным ресурсам, инвестиционным затратам и источникам финансирования, амортизационной политике).

## Slide 25: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования Постановления при выполнении финансово-экономических расчетов бизнес-плана (продолжение):
- при составлении таблиц, прилагаемых к бизнес-плану, за базовый год принимать последний отчетный год;
- при решении вопроса о новом строительстве учитывать проведенные в рамках обоснования инвестиций альтернативные расчеты и обоснования возможного размещения производства;
- для проектов, реализуемых с участием средств или предоставлением преференций государства, выполнять расчеты налогов, сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды без предоставления льгот и при предоставлении льгот, а также выпадающих доходов государства и сроков окупаемости государственной поддержки;
- составлять бизнес-план на весь срок реализации проекта (далее - горизонт расчета).

## Slide 26: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
ВЫБОР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОРИЗОНТА РАСЧЕТА:
- средневзвешенный нормативный срок службы основного технологического оборудования, планируемого к приобретению в рамках реализации проекта, а также период с момента первоначального вложения инвестиций по проекту до ввода проектируемого объекта в эксплуатацию;
- в случае, если срок возврата заемных средств равен либо превышает период от первоначального вложения инвестиций по проекту до окончания средневзвешенного нормативного срока службы основного технологического оборудования, горизонт расчета устанавливается на срок возврата заемных средств плюс 1 год.

## Slide 27: 3. Назначение и содержание бизнес-плана инвестиционного проекта
ВЫБОР ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ :
расчеты бизнес-плана по проекту, для реализации которого требуются средства в свободноконвертируемой валюте, приводятся в свободноконвертируемой валюте, в остальных случаях - в свободноконвертируемой валюте (как правило, в долларах США) или белорусских рублях (в текущих ценах без учета инфляции).

## Slide 28: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Резюме»
Раздел "Резюме" составляется на завершающем этапе разработки бизнес-плана, когда имеется полная ясность по всем остальным разделам. Обычный объем резюме 2 - 3 страницы.
Резюме отражает основную идею проекта и обобщает основные выводы и результаты по разделам бизнес-плана. Его содержание должно в сжатой и доступной форме изложить суть бизнес-плана.
Сводные показатели по проекту (отдельные исходные данные, выходные показатели экономической эффективности проекта) оформляются в соответствии с таблицей, приведенной в приложении 2 к Постановлению.

## Slide 29: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Резюме»
Рекомендуется излагать информацию в резюме по содержанию, отражающему следующие аспекты:
Краткую предысторию и основную идею проекта проекта.
- Основные конкурентные преимущества проекта.
- Общую стоимость проекта и источники финансовых ресурсов для реализации проекта.
- Финансовые результаты и срок окупаемости проекта.
- Предполагаемая форма и условия участия инвесторов (кредиторов).
- Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта.

## Slide 30: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Характеристика организации и стратегия ее развития»
При описании организации отражаются следующие вопросы:
- история создания;
- характеристика производственно-хозяйственной деятельности (в том числе ее сильные и слабые стороны);
- располагаемые мощности по выпуску продукции, их загрузка, характеристика имеющихся технологий, основных средств с выделением их активной части, соответствие уровню технологий и оборудования ведущих мировых производителей;
объекты социальной сферы в инфраструктуре организации, доля их стоимости в стоимости основных средств;
- сведения о правах на имеющиеся основные средства (права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, финансовой аренды (лизинга), о наличии земельного участка и правах на него;

## Slide 31: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Характеристика организации и стратегия ее развития»
При описании организации отражаются следующие вопросы (продолжение):
- информация об аттестации производств в соответствии с международными требованиями;
реализуемые (реализованные) организацией иные проекты, источники их финансирования, оценка достижения установленных (ожидаемых) показателей;
краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за три года, предшествующих планируемому, а также за текущий период;
- факторы, негативно влияющие на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.

## Slide 32: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Характеристика организации и стратегия ее развития»
При анализе сильных и слабых сторон целесообразно использовать методический инструментарий SWOT-анализа
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

## Slide 33: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
 | Положительное влияние | Отрицательное влияние
Внутренняя среда | Strengths – сильные стороны (факторы проекта, дающие преимущества перед другими организациями в отрасли) | Weaknesses – слабые стороны (внутренние факторы, ослабляющие проект)
Внешняя среда | Opportunities – возможности (внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели) | Threats – угрозы (внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели)
Общая таблица SWOT-анализа

## Slide 34: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
 | Сильные стороны | Слабые стороны
Возможности | Стратегия при сопоставлении сильных сторон и возможностей | Стратегия при сопоставлении слабых сторон и возможностей
Угрозы | Стратегия при сопоставлении сильных сторон и угроз | Стратегия при сопоставлении слабых сторон и угроз
Матрица SWOT-анализа

## Slide 35: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Характеристика организации и стратегия ее развития»
В случае нового строительства приводится описание конкретного места реализации проекта с учетом географического положения, существующей социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры (наличие трудовых ресурсов, дорог, инженерных коммуникаций, связи, энергоносителей и другой инфраструктуры).

## Slide 36: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Описание продукции»
ПРИВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
область применения;
основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие характеристики продукции);
соответствие международным и национальным стандартам качества;
обеспечение сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания;
наличие патентов, лицензий, сертификатов;
новизна технических и технологических решений, потребительских свойств.

## Slide 37: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»
Анализ рынков должен включать:
общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукции организации, включая намечаемую к выпуску в рамках проекта, оценку их емкости, в том числе свободной;
долю организации на разных рынках;
динамику развития рынков за последние 3 - 5 лет и прогноз тенденций их изменения в течение горизонта расчета;
основные факторы, влияющие на изменение рынков.

## Slide 38: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»
Анализ рынков должен включать:
оценку возможностей конкурентов и основные данные о выпускаемой ими продукции - технический уровень, цена, уровень качества;
технологическое и финансовое состояние конкурирующих организаций и степень их влияния на рынок данной продукции;
оценку новизны и конкурентоспособности продукции, в том числе по ценовому фактору, качественным характеристикам и другим параметрам, преимущества организации перед конкурентами.

## Slide 39: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»
В отдельном подразделе проводится обоснование стратегии маркетинга:
стратегия сбыта;
расчет и обоснование прогнозируемых цен на продукцию с учетом конъюнктуры рынка и тенденций его изменения, а также насыщения на соответствующем сегменте рынка, сравнение с ценой конкурентов;
обоснование объемов производства и реализации продукции в перспективе по рынкам сбыта (на их сегментах), возможности ее сбыта с запланированным уровнем рентабельности;

## Slide 40: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»
В отдельном подразделе проводится обоснование стратегии маркетинга:
тактика по реализации продукции на конкретном сегменте рынка;
политика по сервисному обслуживанию;
план мероприятий по продвижению продукции на рынки, включая рекламную деятельность;
затраты на маркетинг и рекламу.

## Slide 41: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Полезный инструмент при выборе стратегии маркетинга – матрица стратегий по товарам и рынкам (матрица Ансоффа)
 | Существующий товар | Новый товар
Существующий рынок | Проникновение на рынок | Развитие товара
Новый рынок | Развитие рынка | Диверсификация

## Slide 42: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Полезный инструмент при выборе стратегии маркетинга – матрица стратегий по товарам и рынкам (матрица Ансоффа)
Стратегия проникновения на рынок (существующий товар - существующий рынок) — наиболее очевидная стратегия, её обычное практическое выражение — стремление увеличить продажи. Основными инструментами могут быть:
- повышение качества продукции,
- повышение эффективности бизнес-процессов,
- привлечение новых клиентов за счёт рекламы.

## Slide 43: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Полезный инструмент при выборе стратегии маркетинга – матрица стратегий по товарам и рынкам (матрица Ансоффа)
Стратегия развития рынка (существующий товар — новый рынок) означает адаптацию и выведение существующих товаров на новые рынки. Для успешного осуществления стратегии необходимо наличие на новом рынке потенциальных потребителей существующих продуктов.
Варианты стратегии включают:
географическую экспансию,
использование новых каналов распределения продукции,
поиск новых групп потребителей.

## Slide 44: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Полезный инструмент при выборе стратегии маркетинга – матрица стратегий по товарам и рынкам (матрица Ансоффа)
Стратегия развития товара (новый товар — существующий рынок) - предложение на существующем рынке новых товаров.
В рамках этой стратегии возможно выведение на рынок принципиально новых продуктов, усовершенствование старых, расширение линейки товаров.

## Slide 45: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Полезный инструмент при выборе стратегии маркетинга – матрица стратегий по товарам и рынкам (матрица Ансоффа)
Стратегия диверсификации (новый продукт — новый рынок) - вывод товара принципиально нового типа на новый рынок.
Самая затратная и рискованная стратегия. Используется при:
- исчерпании возможностей роста на существующих рынках,
изменении конъюнктуры рынка,
уходе компании с существующего рынка,
высокой потенциальной выгоде захвата нового рынка.

## Slide 46: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Производственный план»
Производственный план разрабатывается на срок реализации проекта (горизонт расчета). Данный раздел включает следующие подразделы:
программа производства и реализации продукции;
материально-техническое обеспечение;
затраты на производство и реализацию продукции.

## Slide 47: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Производственный план»
Программа производства и реализации продукции составляется на основании проведенных маркетинговых исследований, прогнозируемых цен на продукцию с учетом имеющихся и создаваемых производственных мощностей и оформляется в соответствии с обязательными таблицами Постановления.

## Slide 48: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Производственный план»
В подразделе «Материально-техническое обеспечение» приводятся:
перечень наиболее значимых для организации видов материальных ресурсов, а также их поставщиков;
периодичность приобретения основных видов сырья и материалов;
требования поставщиков по форме оплаты;
обоснование схемы материально-технического обеспечения;
обоснование и расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах;
риски ресурсного обеспечения.

## Slide 49: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Производственный план»
В подразделе "Затраты на производство и реализацию продукции" даются обоснования по каждому элементу затрат на производство и реализацию продукции, прогнозируются их изменения в перспективе.
Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции оформляется согласно обязательной таблице к Постановлению. Для анализа безубыточности выделяются условно-переменные и условно-постоянные затраты.

## Slide 50: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Производственный план»
В подразделе "Затраты на производство и реализацию продукции" текущие затраты группируются по экономическим элементам:
Материальные затраты.
Расходы на оплату труда.
Обязательные отчисления от фонда оплаты труда.
Амортизационные отчисления.
Прочие затраты.

## Slide 51: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Организационный план»
В данном разделе в соответствии с основными этапами реализации проекта дается комплексное обоснование организационных мероприятий (что необходимо сделать и в какой последовательности для планомерной реализации проекта).
Отдельно приводится обоснование штатной численности организации, количества вновь создаваемых и модернизируемых рабочих мест, выбор рациональной системы управления производством, персоналом, снабжением, сбытом и организацией в целом.

## Slide 52: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учетом НДС и затрат под прирост чистого оборотного капитала.
Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для строительства, реконструкции, приобретения и монтажа оборудования, осуществления иных предпроизводственных мероприятий.
Прирост чистого оборотного капитала соответствует дополнительным ресурсам, необходимым для их эксплуатации.
Сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС определяет стоимость проекта.

## Slide 53: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
Чистый оборотный капитал = Краткосрочные активы – Кредиторская задолженность
Размер краткосрочных активов определяется исходя из сложившегося уровня обеспеченности организации краткосрочными активами, планируемых изменений производственной программы, а также возможностей обеспечения их оптимальной величины.
Расчетная величина определяется по каждому элементу краткосрочных активов (материалы, незавершенное производство, готовая продукция и товары, товары отгруженные, НДС по приобретенным товарам, работам, услугам, дебиторская задолженность, денежные средства).

## Slide 54: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
По материальным краткосрочным активам расчетная величина определяется как произведение запаса в днях на размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции.
Расчетная величина дебиторской задолженности определяется как произведение отсрочки поступления денежных средств в днях на размер однодневной выручки от реализации.
Расчетная величина элементов кредиторской задолженности определяется как произведение отсрочки платежей и расчетов в днях на размер однодневной суммы соответствующих затрат.
Итоговый расчет потребности в чистом оборотном капитале оформляется в форме обязательной таблицы к Постановлению.

## Slide 55: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
Согласованные во времени мероприятия по реализации проекта, включая период от первоначального вложения инвестиций и подготовительных работ до ввода в эксплуатацию проектируемого объекта и погашения обязательств по заемным средствам, отображаются в календарном графике реализации проекта. При разработке данного графика указывается потребность в финансовых ресурсах для осуществления каждого мероприятия.
Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования по проекту (собственные, заемные и привлеченные средства, включая государственное участие) представляются в форме обязательной таблицы Постановления.

## Slide 56: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
По источникам собственных средств организации (чистая прибыль, амортизационные отчисления, другие собственные финансовые ресурсы) даются обоснования, подкрепленные расчетами. Наиболее приемлемой является доля собственных средств, составляющих не менее 25 - 30% от требуемого размера финансирования.
В качестве источников финансирования проекта могут рассматриваться также дополнительный выпуск акций, кредиты банков, целевые займы и другие источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.
Представляются копии подтверждающих документов (письма, заключения, выписки из решений) о намерениях (решениях) банков, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных по вложению средств в реализацию проекта при наличии таких решений или намерений.

## Slide 57: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Инвестиционный план, источники финансирования»
По видам государственного участия в проекте указывается основание предоставления мер государственной поддержки (нормативный правовой акт, решение, распоряжение и иной распорядительный документ).
Отдельно приводятся финансовые издержки по проекту (плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат, - проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи) и источники их финансирования.
Расчет погашения обязательств отдельно по каждому привлекаемому долгосрочному кредиту (займу), а также сводный расчет погашения долгосрочных обязательств приводится в соответствии с обязательными таблицами Постановления.

## Slide 58: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»
Раздел включает следующие расчеты:
Расчет прибыли от реализации и чистой прибыли (отражается в форме обязательной таблицы к Постановлению).
Прогнозирование потока денежных средств производится путем расчета притоков и оттоков денежных средств от текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности организации по периодам (годам) реализации проекта (отражается в форме обязательной таблицы к Постановлению). Распределение во времени притока средств должно быть синхронизировано с его оттоком.
Проектно-балансовая ведомость по организации - прогноз бухгалтерского баланса на период реализации проекта (отражается в форме обязательной таблицы к Постановлению).

## Slide 59
Доходная часть
бизнес-плана
Результаты
маркетинговых
исследований
Программа
производства
и реализации
Расходная часть
бизнес-плана
Текущие затраты
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда
Амортизационные отчисления
Прочие затраты
Инвестиционные затраты
-Капитальные затраты
-Прирост чистого оборотного капитала
Прогнозирование финансово-
хозяйственной деятельности
Расчет показателей эффективности проекта

## Slide 60: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Оценка эффективности инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемого чистого дохода от реализации проекта за принятый горизонт расчета с инвестированным в него капиталом.
В основе метода лежит вычисление чистого потока наличности (чистого денежного потока) , определяемого как разность между чистым доходом по проекту и суммой общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанных с осуществлением капитальных затрат по проекту.
На основании чистого потока наличности рассчитываются основные показатели оценки эффективности инвестиций:
- чистый дисконтированный доход,
- индекс рентабельности (доходности),
- внутренняя норма доходности,
- динамический срок окупаемости.

## Slide 61: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Для расчета этих показателей применяется коэффициент дисконтирования, который используется для приведения будущих потоков и оттоков денежных средств за каждый расчетный период (год) реализации проекта к начальному периоду времени. При этом дисконтирование денежных потоков осуществляется с момента первоначального вложения инвестиций.
Коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (году) (Kt )
1
Kt = ---------,
(1 + Д)t
где Д - ставка дисконтирования (норма дисконта) в долях единицы;
t - период (год) реализации проекта.

## Slide 62: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Варианты выбора ставки дисконтирования
Определение средневзвешенной нормы дисконта с учетом структуры капитала
Рск х СК+ Рзк х ЗК
Дср = ----------------------,
100
где Рск - процентная ставка на собственные средства;
СК - доля собственных средств в общем объеме инвестиционных затрат;
Рзк - процентная ставка по кредиту;
ЗК - доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат.
Процентная ставка для собственных средств принимается на уровне не ниже средней стоимости финансовых ресурсов на рынке капитала.

## Slide 63: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Варианты выбора ставки дисконтирования
2. Принятие ставки дисконтирования на уровне фактической ставки процента по долгосрочным валютным кредитам банка при проведении расчетов в свободноконвертируемой валюте.
3. Может учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для безрисковых вложений.

## Slide 64: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием (при постоянной ставке дисконтирования отдельно для каждого периода (года)) чистого потока наличности, накапливаемого в течение горизонта расчета проекта:
ЧДД = П(0) + П(1) x K1 + П(2) x K2 + ... + П(T) x KТ ,
где Пt - чистый поток наличности (чистый денежный поток) за период (год) t = 1, 2, 3, …, Т;
Kt - коэффициент дисконтирования за период (год) t;
T - горизонт расчета.
ЧДД должен иметь положительное значение.

## Slide 65: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Внутренняя норма доходности (ВНД) - интегральный показатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД = 0).
При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства (ставке дисконтирования) инвестиции оправданы, если
ВНД равна или превышает ставку дисконтирования.
Этот показатель также характеризует "запас прочности" проекта, выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дисконтирования (в процентном исчислении).

## Slide 66: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Индекс рентабельности (доходности) (ИР)
ЧДД + ДИ
ИР = -----------,
ДИ
где ДИ - дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт расчета);
ЧДД – чистый дисконтированный доход по проекту.
Проекты эффективны при ИР более 1.

## Slide 67: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидности инвестиций и рассчитывается с момента первоначального вложения инвестиций по проекту. Различают простой срок окупаемости и динамический (дисконтированный).
Простой срок окупаемости проекта - это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное.
Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности. Динамический срок окупаемости, в отличие от простого, учитывает стоимость привлекаемого для реализации прооекта капитала и показывает реальный период окупаемости.

## Slide 68: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Если горизонт расчета проекта превышает динамический срок окупаемости на три и более года, то для целей оценки эффективности проекта расчет ЧДД, ИР и ВНД осуществляется за период, равный динамическому сроку окупаемости проекта плюс один год. В таком случае за горизонт расчета Т, используемый в формулах расчета ЧДД, ИР, ВНД, принимается этот период.
Расчет чистого потока наличности (чистого денежного потока) и показателей эффективности проекта оформляется по форме обязательной таблицы к Постановлению.

## Slide 69: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Уровень безубыточности (УБ)
условно-постоянные издержки
УБ = ------------------------------------------------- x 100,
маржинальная (переменная) прибыль
где маржинальная (переменная) прибыль - выручка от реализации продукции за минусом условно-переменных издержек и налогов, сборов и платежей, включаемых в выручку.
Уровень безубыточности должен быть не более 60%.

## Slide 70: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
Коэффициент покрытия задолженности (Кпз)
чистый доход
Кпз = ------------------------------------------------------------------
погашение основного долга + погашение процентов
Этот коэффициент рассчитывается для каждого года погашения долгосрочных обязательств в целях оценки способности организации погасить задолженность по долгосрочным кредитам и займам.
Значение Кпз должно превышать 1,3.

## Slide 71: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
В данном разделе приводится также анализ основных видов рисков, которые могут возникнуть в ходе его реализации:
организационные риски (возможность выполнения основных этапов реализации проекта в установленные сроки, наличие квалифицированного управленческого персонала);
производственные риски (способность обеспечить непрерывность процесса производства, выпуск продукции в запланированных объемах и требуемого качества);
технологические риски (степень освоенности технологии, надежность и ремонтопригодность оборудования, наличие запасных частей, дополнительной оснастки, оснащенность инструментом, участие в монтаже и обучении приглашенных специалистов);

## Slide 72: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
финансовые риски (оценка текущего финансового положения организации, реализующей проект, вероятность неисполнения участниками проекта своих финансовых обязательств, последствия возможной неплатежеспособности других участников проекта);
экономические риски (оценка риска снижения спроса на выпускаемую продукцию и возможность диверсификации рынков ее сбыта, устойчивость проекта к повышению цен и тарифов на материальные ресурсы, ухудшению налогового климата, вероятность увеличения стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, возникновения неучтенных затрат);
экологические риски (вероятность нанесения вреда окружающей среде, влияние применения мер ответственности на экономическое положение инициатора проекта);
иные риски.

## Slide 73: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Показатели эффективности проекта»
С целью выявления и снижения риска проводится анализ устойчивости (чувствительности) проекта в отношении его параметров и внешних факторов. При этом проводится многофакторный анализ чувствительности проекта к изменениям входных показателей (цены, объема производства, элементов затрат, капитальных вложений, условий финансирования и иных факторов). Исходя из специфики проекта выбираются наиболее подверженные изменениям параметры. Результаты расчетов приводятся также в графическом виде для широкого диапазона исходных данных.
По итогам проведенного анализа определяются методы снижения уровня конкретных рисков, разрабатываются соответствующие мероприятия, оцениваются затраты на их реализацию.

## Slide 74: 4. Требования к составу основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта
Требования к разделу «Юридический план»
В юридическом плане описывается организационно-правовая форма будущей организации, уточняются основные юридические аспекты будущей деятельности организации, особенности внешнеэкономической деятельности, приводятся обоснования по реорганизации организации, изменению ее структурных подразделений, созданию холдинга с указанием целей и задач, а также информации об изменении долей участников в уставном фонде.
В случае создания коммерческой организации с иностранными инвестициями отдельно указываются форма участия иностранного инвестора, доля иностранного инвестора в уставном фонде организации, порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении организации, иные условия привлечения инвестиций.