Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине

«Экономика предприятия и организация производства»

для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности

1-70 04 03 - «Водоснабжение, водоотведение

и охрана водных ресурсов»

##### Новополоцк - 2011

УДК 628.1:33 (075.8)

Одобрены и рекомендованы к изданию методической комиссией инженерно-технологического факультета

Кафедра логистики

Составитель: М. Ж. БАНЗЕКУЛИВАХО,

кандидат технических наук,

доцент кафедры логистики УО «ПГУ»

Рецензенты: Т. В. Козицын, заведующий кафедрой

водоснабжения и водоотведения УО «ПГУ»

В. Н. Стахейко, старший преподаватель

кафедры логистики УО «ПГУ»

© УО «Полоцкий государственный университет», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Общие положения ……………………………………………………………. 4

1. Содержание курсовой работы …………………………….………………. 5

2. К вопросу экономического раздела дипломного проекта …….………… 6

3. Методические указания по разработке отдельных разделов

курсовой работы …………………………….……………………………... 7

3. 1. Введение …...…………………………………………………….………. 7

3. 2. Краткая характеристика объекта строительства ………...…….……… 7

3. 3. Разработка сметной документации ……....…………………….………. 7

3. 3. 1. Составление локальных смет ….……………………………………. 7

3. 3. 1. 1. Составление локальной сметы №1

на общестроительные работы …...……….………………………. 8

3. 3. 1. 2. Составление локальной сметы №2 на строительство

зданий и сооружений водоснабжения или водоотведения ……… 9

3. 3. 2. Составление объектной сметы …………………………….……….. 11

3. 3. 3. Составление сводного сметного расчёта стоимости

строительства объекта …………………………………..………….. 12

3.4. Калькулирование себестоимости продукции водоснабжения

или услуг водоотведения ……………………………………….……… 13

3. 4. 1. Затраты на электроэнергию ……………………………….………... 14

3. 4. 2. Амортизационные отчисления …………………………….……….. 14

3. 4. 3. Затраты на текущий ремонт ……………………………….……….. 17

3. 4. 4. Экологический налог ………………………………….……………. 18

3. 4. 5. Определение стоимости выполненных работ ...………..………….. 18

3. 4. 6. Отчисления на социальное страхование ………………………….. 22

3. 4. 7. Содержание и ремонт сети ……………………….………………… 22

3. 4. 8. Прочие прямые затраты ……………………………………………. 22

3. 4. 9. Общеэксплуатационные затраты ………………………………….. 22

3. 4. 10. Группировка затрат по статьям .……………….………………….. 22

3. 5. Основные технико-экономические показатели проекта

и их анализ ………………………………………….…………………..23

3. 6. Заключение …………………………………………..…………………. 24

3. 7. Список использованных источников ………………..………………... 24

Рекомендуемая литература …………………………………………………. 25

Приложения …………………………………………………………………. 27

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовое проектирование является важным звеном в общей системе обучения в высших учреждениях образования, способствует развитию навыков самостоятельной творческой работы студентов. Путём решения конкретных задач оно позволяет воспитывать студентов в духе ответственности за выполненную работу и прививать им элементы научно-исследовательской деятельности.

Курсовое проектирование способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных студентами во время обучения, применению этих знаний к комплексному решению инженерных задач, учит пользоваться справочной литературой, ресурсно-сметными нормами и другими нормативными документами.

Непосредственной целью курсовой работы является закрепление знаний по дисциплине «Экономика предприятия и организация производства», подготовка студентов к дипломному проектированию и будущей практической деятельности.

Исходными данными для выполнения курсовой работы служат материалы курсовых проектов по смежным  дисциплинам, таким как «Техника и технология строительно-монтажных работ» и «Организация строительно-монтажным работам и управление строительством», выполненных студентами на предыдущих курсах, или задание, выдаваемое преподавателем.

Для выполнения экономического раздела дипломного проекта исходными данными служат материалы всех предыдущих разделов.

При выполнении курсовой работы и экономического раздела дипломного проекта следует также руководствоваться справочной и нормативной литературой.

Конечным результатом курсового проектирования и выполнения экономической части дипломного проекта является определение себестоимости подачи 1 м3 чистой воды (для системы водоснабжения) или очистки 1 м3 сточных вод (для системы водоотведения).

Методические указания разработаны для студентов дневной и заочной форм обучения по специальности 1-70 04 03 – «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов».

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа состоит из расчётно-пояснительной записки объёмом 30 - 35 страниц рукописного текста формата A4.

При оформлении курсовой работы с помощью компьютерной техники следует пользоваться текстовым редактором Word со следующими параметрами:

- шрифт – Times New Roman Cyr, 14 пт; Normal;

- бумага – A4 (210 x 297);

- межстрочный интервал – множитель; значение – 1,1;

- поля: левое - 30мм, правое - 15мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм;

Расчётно-пояснительная записка должна включать в себя:

- титульный лист;

- содержание (оглавление);

- задание на курсовое проектирование;

- введение;

- краткую характеристику объекта строительства (системы водоснабжения или водоотведения);

- сметное нормирование;

- калькулирование себестоимости продукции водоснабжения или услуг водоотведения;

- основные технико-экономические показатели проекта и их анализ;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения

2. К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Экономический раздел дипломного проекта по составу, структуре и содержанию идентичен курсовой работе. Он отличается более тщательной проработкой его соответствующих частей и их взаимной увязкой с другими разделами дипломного проекта.

Необходимые оговорки и пояснения по данному аспекту приводятся в ходе изложения задач дипломного проектирования и состава его отдельных разделов.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по разработке

отдельных частей КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3. 1. Введение

Во введении нужно кратко изложить тему курсовой работы, показать её актуальность, раскрыть народнохозяйственное значение вопросов, рассматриваемых в работе, дать представление об основных решениях, принятых в курсовой работе, кратко изложить ожидаемые результаты.

3. 2. Краткая характеристика объекта строительства

В данном разделе курсовой работы следует указать характеристики объекта строительства, его назначение и условия эксплуатации. Указывают также месторасположение объекта, возможность доставки грузов на строительную площадку, наличие баз материально-технического обеспечения, предприятий строительных материалов и т. п.

3. 3. Разработка сметной документации

В данном разделе курсовой работы раскрывается состав сметной документации на строительство объекта в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [9].

В составе курсовой работы и дипломного проекта для определения сметной стоимости проектируемых зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения или водоотведения города и промышленных предприятий составляются локальные сметы, объектная смета и сводный сметный расчёт стоимости строительства системы.

3. 3. 1. Составление локальных смет

Локальные сметы составляются на общестроительные работы (локальная смета № 1) по возведению одного из сооружений, а также на строительство всех остальных зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения или водоотведения города и промышленных предприятий (локальная смета № 2) в соответствии с заданием на выполнение курсовой работы.

3. 3. 1. 1. Составление локальной сметы №1

на общестроительные работы

Локальная смета №1 на общестроительные работы составляется по форме, согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [9].

Объёмы строительных и монтажных работ при составлении локальной сметы №1 определяются на основании данных по проектируемому зданию или сооружению согласно действующим сметным нормам и правилам подсчёта объёмов работ.

Сметная стоимость строительных и монтажных работ, определяемая локальной  сметой №1, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

При составлении локальной сметы №1 на общестроительные работы прямые затраты определяются по Ресурсно-сметным нормам на строительные конструкции и работы [13]. Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтённых в Ресурсно-сметных нормах на строительные конструкции и работы [13], определяется по Сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции [14].

При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ начисляются в установленных размерах и порядке накладные расходы и плановые накопления.

Накладные расходы определяются в рублях по формуле:

НР=kнр(ЗПр+ЗПм)100,                                                                          (3.1)

где kнр – норма накладных расходов для строительных, монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным способом [9];

kнр = 135,6% - для городского строительства, включая  г. Минск;

kнр = 159,7% - для строительства в сельской местности;

ЗПр - сметная величина основной заработной платы рабочих-строителей, руб.;

ЗПм - сметная величина заработной платы машинистов, руб.

Заработная плата в составе накладных расходов ЗПнр (в рублях) по                      локальной смете № 1 определяется формулой:

ЗПнр=0,335Мнр,                                                                                  (3.2)

где 0,335 – коэффициент, определяющий долю заработной платы, учтённую в накладных расходах;

Мнр – масса накладных расходов, принимаемая из строки «Накладные расходы» в локальной смете №1, руб.

Плановые накопления рассчитываются в рублях по формуле:

ПН=kпн(ЗПр+ЗПм)100,                                                                         (3.3)

где kпн - норма плановых накоплений для строительных, монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным способом [9];

kпн = 167,1 - для городского строительства, включая  г. Минск, %;

kпн = 172,5 - для строительства в сельской местности, %

Общая трудоёмкость работ в локальной смете №1 на общестроительные работы Tо (в человеко-часах) определяется по формуле:

ТО=Тр+Тм,                                                                                (3.4)

где Тр – затраты труда рабочих-строителей, учтённые в ресурсно-сметных нормах на строительные и монтажные работы, чел.-ч.;

Тм – затраты труда машинистов, учтённые в ресурсно-сметных нормах на строительные и монтажные работы, чел.-ч. (маш.-ч.).

3. 3. 1. 2. Составление локальной сметы №2 на строительство

зданий и сооружений водоснабжения или водоотведения

Локальная смета №2 на строительство остальных зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения или водоотведения составляется по Укрупнённым показателям стоимости строительства [18].

Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ при составлении локальной сметы №2 имеет следующий вид:

Водоснабжение:

1. Заработная плата                                  -  6,6%

2. Эксплуатация машин и механизмов -  6,6%

3. Материалы                                             - 39,4%

4. Накладные расходы                              - 17,1%

5. Плановые накопления                          - 30,3%

Водоотведение:

1. Заработная плата                                   -  7,4%

2. Эксплуатация машин и механизмов  -  9,6 %

3. Материалы                                              - 31,7%

4. Накладные расходы                               - 18,4%

5. Плановые накопления                           - 32,9%

Сметная стоимость зданий, сооружений и оборудования определяется с учётом перехода сметных цен 1984 года на уровень базисных цен 1991 и 2006 гг. при помощи следующих коэффициентов:

Для строительно-монтажных работ:

1. Водоснабжение: kСМР = 1,2 ∙ 1,88 ∙ 1245,745 . 0,99;

2. Водоотведение:  kСМР = 1,2 ∙ 1,94 ∙ 1245,745 . 0,99;

Для оборудования: kоб = 1,2 ∙ 1,43 ∙ 1730,975,

где 1,2 - коэффициент перехода от цен 1980 года к ценам базисного уровня 1984 года для строительно-монтажных работ и оборудования;

1,88;1,94 - коэффициенты перехода от цен 1984 года к ценам базисного уровня 1991 года для строительно-монтажных работ по водоснабжению и водоотведению соответственно;

1245,745 - коэффициенты перехода от цен 1991 года к ценам базисного уровня 2006 года для строительно-монтажных работ;

1,43 - коэффициент перехода от цен 1984 года к ценам базисного уровня 1991 года для оборудования;

1730,975 - коэффициент перехода от цен 1991 года к ценам базисного уровня 2006 года для оборудования;

0,99 - понижающий коэффициент.

Трудоёмкость работ в локальной смете № 2 находится в человеко-часах по формуле:

Т = (0,7 ЗП + 0,065 Мнр)/1000                                                             (3.5)

где 0,7 - коэффициент перехода от заработной платы рабочих-строителей и машинистов к затратам труда;

ЗП - заработная плата рабочих-строителей и машинистов, руб.;

0,065 - коэффициент перехода от массы накладных расходов к затратам труда;

Мнр - масса накладных расходов, принимаемая из  графы «Накладные расходы» локальной сметы №2, руб.

Локальная смета № 2 на строительство системы водоснабжения или водоотведения оформляется после полного выполнения соответствующих расчетов по всем зданиям и сооружениям.

3. 3. 2. Составление объектной сметы

Объектная смета на строительство системы водоснабжения или водоотведения составляется по форме, согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [9].

Объектная смета представляет собой сметный документ на объект, объединяющий в целом данные из локальных смет.

Объектная смета является сметным документом, на основе которого формируются свободные (договорные) цены на строительную продукцию.

Объектная смета включает в себя итоговые значения из локальных смет, и содержат стоимостные показатели:

- заработной платы рабочих-строителей;

- эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе заработной платы машинистов);

- материалов, изделий, конструкций (в том числе транспортных затрат);

- накладных расходов;

- плановых накоплений;

- оборудования, мебели, инвентаря;

- прочих затрат;

В состав объектной сметы входят общая стоимость и трудоемкость работ.

Отдельной графой в объектной смете показывается нормативная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат, учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной  накладными  расходами.

Трудоемкость, учтенная накладными расходами, определяется по формуле

Тнр = 0,000031 Мнр,                                                                               (3.6)

где Тнр – нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, чел.-час;

0,000031 - коэффициент перехода от суммы накладных расходов                           к трудоемкости работ;

Мнр - сумма накладных расходов, принимаемая из итогов строки «накладные расходы» локальных смет.

За итогом объектной сметы показываются суммы, учитывающие стоимость материалов и изделий, полученных от разборки зданий и сооружений или их конструкций, которые являются итогом возвратных сумм, определенных в локальных сметах на строительство объекта.

3. 3. 3. Составление сводного сметного расчёта стоимости

строительства объекта

Сводный сметный расчёт стоимости строительства является основным документом, определяющим сметную стоимость строительства системы водоснабжения или водоотведения.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства системы водоснабжения или водоотведения составляется по форме, согласно Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации [9] с распределением средств по следующим главам:

Глава 1. Подготовка территории строительства.

Глава 2. Основные объекты строительства.

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

Глава 7. Благоустройство территории.

Глава 8. Временные здания и сооружения.

Глава 9. Прочие работы и затраты.

Глава 10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов государственного строительного надзора.

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров.

Глава 12. Проектные и изыскательские работы.

Отдельной строкой за итогом глав 1–12 сводного сметного расчета стоимости строительства приводится резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

В главах сводного сметного расчёта сметная стоимость отдельных объектов и видов работ, определённая в объектной смете, приводится отдельной строкой с распределением по графам (заработная плата, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затраты на материалы, накладные расходы, плановые накопления, стоимость оборудования, прочие затраты, общая стоимость). Отдельной графой приводится нормативная трудоёмкость производства работ.

В сводном сметном расчёте стоимости строительства приводятся итоги по каждой главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12.

После начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты приводится общий итог в записи «Всего по сводному сметному расчёту», после чего начисляются «Возвратные суммы».

Сводный сметный расчёт стоимости строительства завершается строкой «Итого к  утверждению».

В курсовой работе и дипломном проекте для разработки сметной документации на проектируемые здания и сооружения, входящие в систему водоснабжения или водоотведения, в обязательном порядке используется компьютерная программа «Сметная интегрированная система “CiC”».

Формы составления локальных смет, объектной сметы и сводного сметного расчета стоимости строительства зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения или водоотведения представлены в приложениях Б, В, Г и Д соответственно.

3. 3. 4. Составление акта сдачи-приёмки выполненных

строительных, монтажных и специальных работ

После разработки сметной документации на строительство всех зданий и сооружений, входящих в систему водоснабжения или водоотведения города и промышленных предприятий составляется акт сдачи-приёмки выполненных строительных, монтажных и специальных работ по итогу глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта (ССР) и оформляется в виде табл.3.1.

3. 3. 5. Расчет стоимости выполненных строительных,

монтажных и специальных работ в текущих ценах

На основании акта сдачи-приёмки выполненных строительных, монтажных и специальных работ по всем зданиям и сооружениям, входящим в систему водоснабжения или водоотведения города и промышленных предприятий производится расчет их стоимости в текущих ценах и оформляется в виде табл.3.2.

Таблица 3.1

АКТ

сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных

работ № ___ за (месяц) 20___ года

##### РасчЕт

стоимости работ в базисных ценах 2006 года

| Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Ед.изм. | Стоимость ед.изм./всего, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Трудо-затраты, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции по смете |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы |  | Общая стои-мость |  |
|  |  |  |  | Кол-во |  | всего | в т.ч. зарплата | всего | в т.ч. транспорт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | Итого прямые затраты: итого по главам 1-7 ССР |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 |  |  | Накладные расходы: графа 6ч итого по главам 1-7 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3 |  |  | Плановые накопления: графа 6з итого по главам 1-7 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 4 |  |  | Затраты труда (чел.-ч.): графа 10 итого по главам 1-7 ССР |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5 |  | Инструкции * п. 37 | Временные титульные здания и сооружения: графа 9 итого по главе 8 ССР |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 6 |  | Инструкции п. 38.1 | Зимние удорожания** графа 9 главы 9 п.1 ССР |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 7 |  |  | Итого строительных и иных специальных монтажных работ: стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| 8 |  | Инструкции п. 42 | Непредвиденные работы и затраты: 1% от стр.7 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 9 |  |  | Всего строительных и иных специальных монтажных работ: стр.7 + стр.8 |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  | Прочие затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Инструкция п. 38.2 | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции: графа 9 пп.38.2 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 |  | Инструкции п. 38.3 | Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников: графа 9 пп.38.3 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 12 |  | Инструкции п. 38.4 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера: графа 9 пп.38.4 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 13 |  | Инструкции п. 38.5 | Затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг): графа 9 пп.38.5 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 14 |  | Инструкции п. 38.6 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам: графа 9 пп.38.6 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 15 |  | Инструкции п. 38.9 | Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование: графа 9 пп.38.9 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 16 |  | Инструкции п. 38.10 | Дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояние сверх учтенных в сметных нормах (ССЦ части I, II, III, V): графа 9 пп.38.10 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 17 |  | Инструкции п. 38.12 | Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации: графа 9 пп.38.12 главы 9 ССР |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 18 |  |  | Итого прочие затраты: сумма (стр.10÷стр.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Итого стоимость в ценах на 1 января 2006 г.: стр.9+стр.18 |  |  |  |  |  |  | x |  |

Примечания: ССР – сводный сметный расчет стоимости строительства;

ч - числитель;

з - знаменатель;

стр. - строка;

* - Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденная Постановлением

Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 03.12.2007 № 25 (с изменениями и дополнениями);

** - Затраты на зимние удорожания включаются в акт сдачи-приемки при выполнении работ в зимний период.

##### Таблица 3. 2

##### РасчЕт

##### стоимости работ в текущих ценах (за ____(месяц)______ 20___ года)

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в базисных ценах | Индекс изменения стоимости | в текущих ценах (гр.3 x гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата: графа 3 итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 2 | Эксплуатация машин и механизмов: графа 4ч итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 2.1 | в том числе зарплата машинистов: графа 4з итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 3 | Материалы: (графа 5ч – графа 5з)+0,02xграфа 5ч итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 4 | Транспорт: графа 5з итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 5 | Накладные расходы: графа 6ч итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 6 | Плановые накопления: графа 6з итого по главам 1-7 ССР | x | x | x |
| 7 | Временные (титульные) здания и сооружения: графа 9 итого по главе 8 ССР | x | x | x |
| 8 | Зимние удорожания: графа 9 главы 9 п.1 (пп.38.1) главы 9 ССР | x | x | x |
| 9 | Итого строительных и иных специальных монтажных работ: стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+ стр.8 | x | стр.9 гр.5/стр.9 гр.3 | x |
| 10 | Непредвиденные работы и затраты: 1% от стр.7 | x | стр.9 гр.4 | x |
| 11 | Всего строительных и иных специальных монтажных работ: стр.9+стр.10 | x |  | x |
| 12 | Услуги генерального подрядчика: 2,5% от стр.9 | x |  | x |
| 13 | Прочие затраты: |  |  |  |
| 13.1 | Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции: графа 9 пп.38.2 главы 9 ССР | x | x | x |
| 13.2 | Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников: графа 9 пп.38.3 главы 9 ССР |  | x | x |
| 13.3 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера: графа 9 п.4 главы 9 ССР | x | x | x |
| 13.4 | Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам: графа 9 пп.38.6 главы 9 ССР | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.5 | Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование: графа 9 пп.38.9 главы 9 ССР | x | x | x |
| 13.6 | Дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояние сверх учтенных в сметных нормах (ССЦ части I, II, III, V): графа 9 пп.38.10 главы 9 ССР | x | x | x |
| 13.7 | Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации: графа 9 пп.38.12 главы 9 ССР | x | x | x |
| 14 | Итого прочих затрат: стр.13.1+стр.13.2+стр.13.3+стр.13.4+ +стр.13.5+стр.13.6+стр.13.7 | x |  | x |
| 15 | Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений: 15 % от стр.7 | x | x | x |
| 16 | ВСЕГО: стр.11 + стр.12 + стр.14 - стр.15 | x |  | x |
|  | Фонд заработной платы | ФЗП=[(стр.1гр.3+стр.2.1 гр.3+ +0,4868 стр.5 гр.3+0,254 стр.6 гр.3+ +0,2 стр.7 гр.3+0,185582 стр.8 гр.3)*+ +*x0,01+( стр.13.1 гр.3+стр.13.2 гр.3+ +стр.13.3 гр.3+стр.13.4 гр.3+ +стр.13.7 гр.3)/1,34] x Iзп |  |  |
| 17 | Земельный налог** |  |  | x |
| 18 | Экологический налог |  |  | x |
| 19 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 1% | (ФЗП - стр.13.7 гр.5) x 0,01 |  | x |
| 20 | Отчисления в инновационный фонд: 13,5% | (стр.16 гр.5-стр.6 гр.5+стр.17гр.5+ +стр.18 гр.5+стр.19 гр.5) x 0,135 |  | x |
| 21 | Отчисления на содержание РУП “Служба ведомственного контроля при «Минстройархитектуры»”: 0,1% | (стр.16 гр.5- стр.15 гр.5+стр.17гр.5+ +стр.18 гр.5+стр.19 гр.5+ стр.20гр.5)x1,20x0,001 |  | x |
| 22 | Объем работ для статистической отчетности | стр.16гр.5+стр.17гр.5+стр.18гр.5+ +стр.19гр.5+стр.20гр.5+стр.21 гр.5 |  | x |
| 23 | Материалы заказчика |  |  | x |
| 24 | Объем работ для налогообложения | стр.22гр.5-стр.23гр.5-стр.15гр.5 |  |  |
| 25 | НДС:20% | стр.24 гр.5 x 0,2 |  | x |
| 26 | ВСЕГО выполнено работ в текущих ценах | стр.24 гр.5 + стр.25 гр.5 |  | x |
| 27 | Сумма прописью |  |  |  |

Примечания: стр. - строка;

гр. – графа;

* - сумма в скобках;

Iзп - индекс изменения заработной платы;

** - по особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь.

3. 3. 6. Экологический налог

При определении размера экологического налога следует руководствоваться Законом Республики Беларусь «Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)» [10].

Ставка экологического налога за сбросы сточных вод (в пределах установленных лимитов) составляет 300 руб./м3.

Ставка экологического налога за добычу подземных и поверхностных вод (в пределах установленных лимитов) составляет                     19 руб./м3.

Объектом налогообложения по экологическому налогу является годовая производительность насосной станции второго подъема (для системы водоснабжения), или канализационной насосной станции (для системы водоотведения).

Годовая сумма экологического налога ЭНгод

ЭНгод=Qгод⋅сэн,                                                                                     (3.7)

где Qгод - годовая производительность насосной станции второго подъема (для системы водоснабжения), или канализационной насосной станции (для системы водоотведения);

сэн - ставка экологического налога.

3. 4. Калькулирование себестоимости продукции водоснабжения

или услуг водоотведения города и промышленных

предприятий

Расчёт себестоимости единицы продукции в действующей практике называется калькулированием, а документ, в котором оформляется этот расчёт – калькуляцией.

Калькулирование себестоимости имеет своей целью:

- обеспечить определение себестоимости единицы продукции водоснабжения или услуг водоотведения;

- создать базу для определения цены единицы продукции водоснабжения или услуг водоотведения;

- способствовать осуществлению режима экономии ресурсов, вскрытию и использованию резервов.

При калькулировании себестоимости продукции водоснабжения и услуг водоотведения осуществляется группировка затрат по отдельным статьям калькуляции, построенная по производственному назначению и месту производства работ. Данная группировка затрат имеет очень большое значение, поскольку планирование себестоимости, учёт и контроль затрат и мероприятий по снижению себестоимости производится именно по месту производства работ.

3. 4. 1. Затраты на электроэнергию

Основными потребителями электроэнергии являются насосы и воздуходувки. Затраты электроэнергии на их привод можно определять по расчётным режимам работы (соответствующим максимальному водопотреблению или водоотведению).

В частности, для насосов средний годовой расход электроэнергии N  (кВт.ч) находится по формуле

N=Q⋅H102⋅ηН⋅ηДВ⋅γ,                                                                          (3.8)

где Q – подача насоса, л/с;

H – напор насоса, м;

ΗН  – коэффициент полезного действия (кпд) насоса;

ΗДВ  – коэффициент полезного действия (кпд) двигателя;

γ – коэффициент, учитывающий неравномерность подачи.

#### При отсутствии точных данных принимается ηн · ηдв = 0,7;  γ = 0,7.

Для воздуходувок потребляемую электроэнергию лучше определять по их характеристикам. Расчёт расхода электроэнергии при этом выполняется с применением коэффициента γ.

В общем, определяется годовой расход электроэнергии по сетям и сооружениям системы водоснабжения или водоотведения Qобщ  (кВт.ч).

Стоимость годового расхода электроэнергии Сгэ определяется умножением годового расхода на стоимость 1 кВт.ч (тариф за 1 кВт.ч), то есть

Сг.э=Qобщ.t,                                                                                            (3.9)

где t  - стоимость (тариф)1 кВт.ч, руб.

3. 4. 2. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления рассчитываются,  и соответственно, осуществляется переоценка основных средств (действующих зданий и сооружений) начинаясь с месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию. При новом строительстве, то есть для новых зданий и сооружений, естественно переоценка не осуществляется.

Расходы по амортизационным отчислениям подсчитываются в соответствии с Инструкцией о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования [17] на начало года (по состоянию на 01 января) и оформляются в виде табл. 3.3.

Таблица 3.3

Ведомость переоценки основных средств по состоянию на 1 января _______ года

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Шифр групп основных средств по Временному классификатору | Дата ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта, раз | Восстановительная стоимость (гр.6 x гр.7), тыс. руб. | Амортизация (износ) |  | Остаточная стоимость после переоценки (гр.8 – гр.10), тыс. руб. | Амортизируемая стоимость на 1 января ______ года |  | Коэффициент переоценки амортизируемой стоимости, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес в первоначальной стоимости до переоценки, % | Сумма после переоценки (гр.8 x гр.9) /100, тыс. руб. |  | до переоценки | после переоценки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Итого |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | x | Оборудование | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Итого |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  |
|  |  | Всего | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |

Первоначальная стоимость зданий и сооружений водоснабжения или водоотведения Сп (гр. 6) определяется исходя из данных локальных смет №1 и №2.

Если объекты сданы в эксплуатацию до 2006 года, то их первоначальная стоимость определяется путем деления их сметной стоимости в базисном уровне цен 2006 года на произведение индексов пересчета с года ввода их в эксплуатацию до 2006 года.

Если объекты сданы в эксплуатацию после 2006 года, то их первоначальная стоимость определяется путем умножения их сметной стоимости в базисном уровне цен 2006 года на произведение индексов пересчета с 2006 года до года ввода их в эксплуатацию.

Для определения восстановительной стоимости зданий и сооружений водоснабжения и водоотведения (гр. 8) по состоянию на 1 января текущего года необходимо пользоваться следующими индексами пересчёта:

- в цены до 1982 года: k1 = 1,2300;

- с цен 1982 года в цены 1991 года: k2 = 1,9701;

- с цен 1991 года в цены 1993 года: k3 = 1,3500;

- с цен 1993 года в цены 1995 года: k4 = 16 879; делить на 10 в связи с деноминацией национальной валюты;

- с цен 1995 года в цены 1996 года: k5 = 2,7889;

- с цен 1996 года в цены 1997 года: k6 = 1,3200;

- с цен 1997 года в цены 1999 года: k7 = 5,5517;

- с цен 1999 года в цены 2000 года: k8 = 3,1402; делить на 1000 в связи с деноминацией национальной валюты;

- с цен 2000 года в цены 2001 года: k9 = 3,3404;

- с цен 2001 года в цены 2002 года: k10 = 1,3057;

- с цен 2002 года в цены 2003 года: k11 = 1,3232;

- с цен 2003 года в цены 2004 года: k12 = 1,3123;

- с цен 2004 года в цены 2005 года: k13 = 1,2461;

- с цен 2005 года в цены 2006 года: k14 = 1,1227;

- с цен 2006 года в цены 2007 года: k15 = 1,0985;

- с цен 2007 года в цены 2008 года: k16 = 1,0998;

- с цен 2008 года в цены 2009 года: k17 = 1,2159;

- с цен 2009 года в цены 2010 года: k18 = 1,0411;

- с цен 2010 года в цены 2011 года: k18 = 1,1921.

Произведение данных индексов пересчёта с даты ввода основных средств в эксплуатацию составляет коэффициент пересчёта kп (гр.7).

Восстановительная стоимость основных средств Св (гр.8) определяется по формуле

Cв=Cп⋅kп,                                                                                            (3.9)

где СП – первоначальная стоимость основных средств (см. Л.С.№ 1 и № 2), тыс.руб.

Годовая норма амортизации основных средств НA составляет:

- для зданий и сооружений  – 1,2 %;

- для оборудования               – 12,5 %.

Удельный вес амортизации (износ) в первоначальной стоимости А (в %) на период работы основных средств (гр. 9) находится по формуле

А=НА⋅Тр,                                                                                          (3.10)

где Тр – время работы основных средств начиная с месяца, следующего за месяцем их ввода в эксплуатацию, лет;

Сумма амортизационных отчислений (Ам, тыс.руб.) после переоценки (гр.10) находится по формуле

Ам=Св⋅А100,                                                                                         (3.11)

Величина остаточной стоимости основных средств СО (в тыс.руб.) после переоценки (гр. 11) находится по формуле

Со=Св−Ам                                                                                        (3.12)

3. 4. 3. Затраты на текущий ремонт

Затраты на текущий ремонт основных средств составляются в процентах от восстановительной стоимости в следующих размерах:

- по пассивной части основных средств (зданий и сооружений)                   Зтрс - 0,5%;

- по активной части основных средств (оборудования) Зтро - 1 %.

Общие затраты на текущий ремонт получаются путём суммирования затрат по пассивной и активной частям основных средств:

Зтр = Зтрс+ Зтро.                                                                                  (3.13)

3. 4. 7. Отчисления на социальное страхование

Сумма отчислений на социальное страхование Ссс составляет 34 %  от фонда заработной платы.

3. 4. 8. Содержание и ремонт сети

Затраты на содержание и ремонт сети Ссрс определяются в процентах от фонда заработной платы:

- для водоснабжения – 29,1 %;

- для водоотведения  – 36,5 %.

3. 4. 9. Прочие прямые затраты

Прочие прямые затраты Спр принимаются в процентах от фонда заработной платы:

- для водоснабжения - 116,5 %;

- для водоотведения - 392,09 %.

3. 4. 10. Общеэксплуатационные затраты

Общеэксплуатационные затраты Соэ состоят в основном из затрат на оплату труда административно-управленческого персонала. Они составляют 27,6% от фонда заработной платы.

3. 5. Группировка затрат по статьям

После определения всех статей затрат составляется их группировка для калькулирования себестоимости продукции водоснабжения или услуг водоотведения в соответствии с табл.3.4.

Таблица 3. 4

Группировка затрат

| № п/п | Наименование затрат | Себестоимость, тыс. руб. |  | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 1 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроэнергия |  |  |  |
| 2 | Амортизация |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт |  |  |  |
| 4 | Экологический налог |  |  |  |
| 5 | Фонд заработной платы |  |  |  |
| 6 | Социальное страхование |  |  |  |
| 7 | Содержание и ремонт сети |  |  |  |
| 8 | Прочие прямые затраты |  |  |  |
| 9 | Общеэксплуатационные затраты |  |  |  |
| . | … |  |  |  |
| . | … |  |  |  |
|  | ИТОГО расходов | Σ | Σ | 100,00 |

3. 6. Основные технико-экономические показатели проекта

и их анализ

После разработки сметной документации на строительство системы водоснабжения и водоотведения города и промышленных предприятий, составления акта сдачи-приёмки выполненных строительно-монтажных работ и расчета стоимости выполненных работ в текущих ценах, производится расчет основных технико-экономических показателей          проекта.

Результаты расчёта основных технико-экономических показателей          проекта приводятся в табл. 3.5.

###### Таблица 3.5

###### Основные технико-экономические показатели проекта

(стоимостные показатели в текущих ценах)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектная производительность системы: а) суточная б) годовая | тыс.м3 тыс.м3 |  |
| 2 | Капитальные вложения в строительство системы | тыс.руб. |  |
| 3 | Удельные капитальные вложения | тыс.руб./м3 |  |
| 4 | Эксплуатационные затраты | тыс.руб. |  |
| 5 | Себестоимость очистки 1м3 сточных вод (подачи 1м3 чистой воды) | тыс.руб. |  |
| 6 | Протяжённость сети | км |  |
| 7 | Стоимость строительства сети | тыс.руб. |  |
| 8 | Стоимость строительства 1 км сети | тыс.руб./км |  |

После определения основных технико-экономических показателей проекта необходимо произвести их анализ. Данный  анализ производится исходя из понимания физического смысла этих показателей, вследствие чего необходимо излагать свою точку зрения относительно их значений.

3. 7. Заключение

В заключении излагаются основные положения и концепции, выводы и практические предложения по содержанию курсовой работы и подводятся её итоги. Текст заключения должен давать полное представление о характере   изучаемой и решаемой проблемы в курсовой работе, методах её решения и достигнутых результатах.

3. 8. Список использованных источников

Список должен содержать только перечень источников информации, которые использовались при выполнении курсовой работы или экономической части дипломного проекта, и на них приводятся ссылки. Источники следует располагать, либо в порядке появления ссылок в тексте пояснительной записки, либо в алфавитном порядке. Сведения об использованных источниках, включённых в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ.

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

      - Бабук И.М. Экономика предприятия: Учеб. пособие для студентов технических специальностей. - Мн.: «ИВЦ Минфина», 2006. -327 с.

      - Банзекуливахо М. Ж. Экономика предприятия и организация производства: учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» / М. Ж. Банзекуливахо. – Новополоцк: ПГУ, 2010.           – 352 с.

      - Водоснабжение. Технико-экономические расчёты / Под ред. Басса Г.М.                 - К.: Вища школа, 1977. - 152 с.

      - Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника.                   - Мн.: НПЖ “Финансы, учёт, аудит”, 1998. - 216 с.

      - Зацепин В.Н. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и  канализационных систем и сооружений. - Л.: Высш. шк., 1973. - 182 с.

      - Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10 мая 1999 года  № 255-3 (с изменениями и дополнениями).

      - Закон Республики Беларусь «О бюджете Республики Беларусь».

      - Закон Республики Беларусь «Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)» от 29 декабря 2009 года № 71-З.

      - Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 № 25                 «Об утверждении Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации» (с изменениями и дополнениями).

      - Кочурко А.Н., Ивановский П.Н. Нормирование труда и сметы. - Мн.:                       Дизайн ПРО, 1999. – 192 с.

      - Педан М.П. Экономика строительства. - М.: Стройиздат, 1987. - 571с.

      - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2001 года № 1081 "О составе затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)" (с изменениями и дополнениями).

      - РСН 8.03.(101-147)-2007. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы. - Мн.: РНТЦ, 2007.

      - РСН 8.06.(101-105)-2007. Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции: В 5-ти частях. - Мн.: РНТЦ, 2007.

      - СНБ 1.02.03-97. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. - Мн.: Минстройархитектуры РБ, 1998. - 13 с.

      - СНБ 1.02.06-98. Порядок определения стоимости разработки проектной документации в строительстве. - Мн.: Минстройархитектуры РБ, 1998.                     - 22с.

      - Инструкция о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования. Постановление министерства экономики Республики Беларусь, министерства финансов Республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 5 ноября 2010 года № 162/131/37 «О порядке проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, неустановленного оборудования».

      - Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Под ред. д-ра техн. наук проф. С.М. Шифрина. - Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1976. - 320 с.

      - Укрупнённые показатели стоимости строительства (УПСС). Здания и                  сооружения внеплощадочных систем водоснабжения и канализации                   промышленных предприятий. - М.: Стройиздат, 1980. - 144 с.

      - Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяйства / Под ред. С.М. Шифрина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Л.: Стройиздат, 1982. - 319 с.

      - Экономика предприятия: Учеб. пособие / А.И.Ильин, В.И.Станкевич, Л.А.Лобан и др.; Под ред. А.И.Ильина. - -е изд.,  перераб. и доп. - М.: Новое знание, 2005. - 698 с.

      - Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипача. - 2-е изд. - Мн.: Экономпресс, 2001. - 464 с.

      - Экономика строительства / Под ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт, 2006.                   - 416 с.

      - Экономика строительства / Ю.Б. Монфред, Л.С. Богуславский, Р.М. Меркин и др. - М.: Высш. шк., 1987. - 424 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(для курсовой работы)

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Кафедра логистики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Экономика предприятия и организация производства»

на тему

«Сметное нормирование и калькулирование себестоимости продукции водоснабжения (услуг водоотведения)

города и промышленных предприятий»

Выполнил(а)                                                                   студент(ка) гр.

ФИО

Проверил                                                                         ФИО преподавателя,

ученая степень, звание

##### Новополоцк – 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наименование стройки _______________________________________________________

Код стройки ________________________________________________________________

Наименование объекта _______________________________________________________

Шифр объекта ______________________________________________________________

Комплект чертежей __________________________________________________________

Локальная смета № 1

(Нормы 2006 г.)

на общестроительные работы по строительству ___________________________

Составлена в ценах 2006 г.                                                                        Стоимость ___________ тыс. руб.

| № пп | Обосно-вание | Наименование видов работ и ресурсов | Единица измерения | Стоимость: единица измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зара-ботная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструкции |  | общая стои-мость | рабочих | маши-нистов |
|  |  |  | Коли-чество |  | всего | в т.ч. зарплата | всего | в т.ч. транс-порт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

Всего

в том числе:

Строительно-монтажные работы

в том числе:

заработная плата

эксплуатация машин и механизмов

в том числе заработная плата машинистов

материалы, изделия, конструкции

в том числе транспортные затраты

накладные расходы

плановые накопления

Затраты труда рабочих

Затраты труда машинистов

Возврат материалов, изделий, конструкций

Составил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Проверил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Наименование стройки ______________________________________________

Код стройки                   ______________________________________________

Наименование объекта ______________________________________________

Шифр объекта               ______________________________________________

Комплект чертежей      ______________________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Нормы 2006 г.)

на строительство зданий и сооружений водоснабжения (водоотведения)

Составлена в ценах 2006 года                                                           Стоимость __________ тыс.руб.

| № п/п | Обоснование | Наименование зданий и сооружений | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда, тыс. чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин/ в т.ч. зарплата | Материалы / в т.ч. транспорт | Накладные расходы | Плановые накопления | Оборудование | Прочие | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УПСС т. п. |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| 2 | УПСС т. п. |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

Всего

в том числе:

Строительные работы

в том числе:

заработная плата

эксплуатация машин и механизмов

в том числе заработная плата машинистов

материалы, изделия, конструкции

в том числе транспортные затраты

накладные расходы

плановые накопления

оборудование

Затраты труда

Возврат материалов, изделий, конструкций

Составил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Проверил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Наименование стройки____________________________________________

Код стройки                  ____________________________________________

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

(Нормы 2006 г.)

Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения (водоотведения)

Составлена в ценах 2006 г.			                                                                                                                                   Стоимость ___________ тыс. руб.

| Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда, тыс.чел.- ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции | накладные расходы | плановые накопления | обору-дование | про-чие | всего |  |
|  |  |  | в т. ч. зарплата машинистов | в т. ч. транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Л.С. № 1 | Общестроительные работы | x | x | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Л.С. № 2 | Здания и сооружения водоснабжения (водоотведения) | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер проекта __________________	                                                ________________________

(подпись)	                                                                       (инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения ________________	                                              _________________________

(подпись)	                                                                       (инициалы, фамилия)

Составил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

Проверил _________________	                  ________________                                _____________________

(должность)                                           (подпись)                                              (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

_____________________________________________________

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме_______________________ тыс.руб., том числе возвратных сумм   _____________ тыс.руб.

__________________________________________________________ "_____" __________________ г.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Наименование стройки _______________________________________________________________________

Код стройки _________________________________________________________________________

Составлен в ценах 2006 г.

| Номера сметных расчетов (смет) | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Трудо-емкость, тыс.чел.- ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зара-ботная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции | накладные расходы |  | Обору-дование | прочие | всего |  |
|  |  |  | в т.ч. зарплата машинистов | в т.ч. транспорт | плановые накопления |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 29 Инструкции | Затраты по подготовке территории строительства: 3 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 1 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная смета | Здания и сооружения, предназначенные для выполнения основных технологических функций: итоги объектной сметы | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная (локальная) смета | Объекты подсобного и обслуживающего назначения: 4 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 3 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная (локальная) смета | Здания электростанций, трансформаторных подстанций, линии электропередач и т.п.: 7,4 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 4 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная (локальная) смета | Внутризаводские пути, подъездные дороги, стоянки для автомашин, гаражи, линии связи и т.п.: 4,5 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 5 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная (локальная) смета | Временные наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения: 5,2 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 6 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектная (локальная) смета | Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение территории и т.п.: 3,3 % от итого по главе 2 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главе 7 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-7 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГЛАВА 8.ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 37 Инструкции | Временные здания и сооружения: графа 9=10,7% от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; графа 3=0,20 от графы 9; графа 4ч=0,16 от графы 9; графа 4з=18% от графы 4ч; графа 5ч=0,64 от графы 9; графа 5з=15% от графы 5ч; графа 10=0,0001 x графа 9 | х | x | х |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возврат материалов, изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений: графа 9=15 % от графы 9 п.37; гр.5ч= гр.9 |  |  | х |  |  |  |  | x |  |
|  | Итого по главе 8 | х | x | х |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  | x | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-8 | x | x | x | x |  | x |  | x | x |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.1 Инструкции | 1.Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время: графа 9= 6,42% от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; графа 3=0,307 от графы 9; гр.4ч=0,503 от графы 9; графа 4з=15,1% от графы 4ч; графа 5ч=0,190 от графы 9; графа 5з=15% от графы 5ч; гр.10= 0,000177 x графа 9 | х | x | х |  |  |  |  | x | x |
|  |  |  | x | х |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.2 Инструкции | 2.Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции: графа 9=10% от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; гр.3=0,50 от графы 9; гр.4ч=0,50 от графы 9; гр.4з=100 % от гр.4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.3 Инструкции | 3.Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников: графа 9=25% от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; гр.3=0,50 от графы 9; гр.4ч=0,50 от графы 9; гр.4з=100 % от гр.4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпункт 38.4 Инструкции | 4.Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера: графа 9=80% от (граф 3 и 4з по итогу глав 1–7 + +графа 9 п.п.38.2 + графа 9 п.п.38.3); графа 3=0,50 от графы 9; графа 4ч=0,50 от графы 9; графа 4з=100 % от графы 4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.5. Инструкции | 5.Затраты, связанные с выплатами за выполнение установленной организации рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг): графа 9=20% от (граф 3 и 4з по итогу глав 1–7 + + графа 9 п.п.38.2 + графа 9 п.п.38.3); графа 3=0,50 от графы 9; графа 4ч=0,50 от графы 9; графа 4з=100 % от графы 4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.6 Инструкции | 6.Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам: графа 9=10,6% от графы 6ч по итогу глав 1–7; графа 3=0,50 от графы 9; графа 4ч=0,50 от графы 9; графа 4з=100 % от графы 4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.7 Инструкции | 7.Затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом выполняемых работ: – при сметной стоимости объекта по итогам глав 1–7 до 5 000 000 руб.: графа 9=29,3 % от суммы граф 3 и 4з по итогам глав 1–7; – при сметной стоимости объекта по итогам глав 1–7 от 5 000 000 руб.: графа 9=11,72 % от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; гр.3=0,50 от графы 9; гр.4ч=0,50 от графы 9; гр.4з=100 % от гр.4ч | х | х |  |  |  |  |  | х |  |
|  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 38.8 Инструкции | 8.Затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов: графа 9= 11,87 % от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| Подпункт 38.8’ Инструкции | 8’. Затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда: графа 9= 6% от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпункт 38.9 Инструкции | 9.Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование: графа 9=34% от (граф 3 и 4з по итогу глав 1–7 + п.п.38.2+ +38.3+38.4+38.5+38.6+38.7+38.8+38.8’); графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| Подпункт 38.10 Инструкции | 10.Поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных ценах: графа 9=3,5% от (графы 5ч- графы 5з); графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| Подпункт 38.12 Инструкции | 12.Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядных организаций, при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации: графа 9= 52,96 % от суммы граф 3 и 4з по итогу глав 1–7; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| Подпункт 38.20 Инструкции | 20.Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию: графа 9=0,306% от (графы 3+ графы 4ч+ графы 5ч+ графы 6ч + +графы 6з) по итогу глав 1–7; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Итого по главе 9 | х | х | х |  |  |  | х | х | х |
|  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-9 | х | х | х | х |  | x | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА), ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 39.1 Инструкции | 1.Затраты на содержание застройщика, заказчика (технического надзора): – для организаций капитального строительства Минского городского исполнительного комитета: графа 9=1,47 % от графы 9 по итогу глав 1–9; |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | – для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комитетов: графа 9=1,87 % от графы 9 по итогу глав 1–9; – для организаций капитального строительства Гомельского и Могилевского областных исполнительных комитетов: графа 9=1,91 % от графы 9 по итогу глав 1–9; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпункт 39.4 Инструкции | 4.Затраты на осуществление авторского надзора: сметная стоимость строительства по итогам глав 1–9: - до 25 000 млн. руб.: графа 9=0,196% от графы 9 по итогу глав 1–9; - от 25 000 млн.руб. до 125 000 млн.руб. графа 9=0,147% от графы 9 по итогу глав 1–9, но не менее 20 000 тыс. руб.; - свыше 125 000 млн. руб.: графа 9=0,098% от графы 9 по итогу глав 1–9, но не менее 75 000 тыс. руб.; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Итого по главе 10 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| ГЛАВА 11. ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 40 Инструкции | Подготовка эксплуатационных кадров: графа 9=0,75% от графы 9 по итогу глав 1–9; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Итого по главе 11 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 41 Инструкции | Затраты на проектные и изыскательские работы: графа 9=5% от графы 9 по итогу глав 1–9; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Итого по главе 12 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по главам 1-12 | х | х | х |  | х | x | х | х | х |
|  |  |  | х | х |  | х |  |  |  |  |
| п.42 Инструкции | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты: а) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: графа 9=4,5% от графы 9 по итогу глав 1–12; б) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам: графа 9=2% от графы 9 по итогу глав 1–12; графа 8= графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
| п.45 Инструкции | В том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве: графа 9=0,09 % от графы 9 п.42 Инструкции; графа 8=графе 9 |  |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету | х | х | х |  | х | x | х | х | х |
|  |  |  | х | х |  | х |  |  |  |  |
| Подпункт 47.1 Инструкции | Возвратные суммы: графа 9=15 % от графы 9 по итогу главы 8; графа 5ч = графе 9 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |
|  | Итого к утверждению | х | х | х |  | х | x | х | х | х |
|  |  |  | х | х |  | х |  |  |  |  |

Руководитель организации      ________________                                                                                                                                   _____________________

(подпись)                                                                                                                                                    (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта       ________________                                                                                                                                   _____________________

(подпись)                                                                                                                                                    (инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения  ________________                                                                                                                                   _____________________

(подпись)                                                                                                                                                     (инициалы, фамилия)